|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name: | Portal web ByE | | |
| Project Manager: | Alejandro Duque y Jorge Gutierrez | | |
| Operating Company: | USFQ | | |
| Requesting Department: | Desarrollo web 3 | | |
| Project Sponsor: | Juan Bernardo Castelli | | |
| Project Included: |  | | |
| Initial Funds: | n/a | Cost Centre: | n/a |
| Charter Status: | Draft | | |

# Project Objectives:

* Promocionar toda la oferta de la tienda ByE mediante la creación de un catálogo digital que muestre imágenes, descripciones y precios de sus productos.
* Ofrecer un lugar en la web propia para ByE. La página web reflejará su concepto de marca a través de un estilo propio y llamativo.
* Entregar a la empresa un portal de gestión de productos que sea fácil de utilizar y que permita hacer actualizaciones rápidas en el catálogo.

|  |  |
| --- | --- |
| Deliverables: | Key User to Approve Deliverable: |
| 1. Wireframe | JBC |

# Expected Benefits:

* El catálogo digital ofrecerá más exposición de los productos de ByE dentro de sus clientes actuales, así como también podrá atraer a nuevos posibles compradores.
* Aumentar las ventas de la tienda a través del catálogo digital al ser más detallado, organizado y tener más alcance. La forma de promoción actual a través de redes sociales podría ser un limitante y mediante la creación del sitio web la tienda será más atractiva para los clientes.
* El portal de gestión facilitará la organización de productos, así como su gestión para el administrador de la empresa.

|  |  |
| --- | --- |
| Milestones: | Date: |
| 1. Conceptualización | 10/09/2021 |
| 2. Definición | 10/09/2021 |
| 3. Diseño | 18/09/2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Approved By: | | |
| Name: | Juan Bernardo Castelli |  |
| Signature: | OK |  |
| Title: | Profesor |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Issue Date** | **Details** | **Author** | **File Name** |
| 1.0 | 18/09/2021 | Original Proposal | Alejandro Duque y Jorge Gutierrez | Proyecto Bye |
| 1.1 | 22/09/2021 | Correcciones conceptuales | Alejandro Duque y Jorge Gutierrez | Proyecto Bye |
|  |  |  |  |  |

# Fase Conceptualización

Por el momento el negocio se promociona por redes sociales y los productos se dan a conocer a través de publicaciones. Esto supone un problema ya que no hay un catálogo bien definido de productos que esté a su vez organizado y actualizado. La página web solucionará este problema al ofrecer un catálogo que detallará los productos y los agrupará dentro de categorías bien definidas dando como resultado un aumento en las ventas de productos.

**Becnhmarking**

Actualmente las marcas similares a ByE de productos locales y artesanales comercializan y promocionan exclusivamente por redes sociales. La página web posicionará a ByE delante de su competencia local; adicionalmente la colocará a la par de tiendas internacionales de venta en línea que llevan años promocionándose por la web.

# Fase Definición

Figma

<https://www.figma.com/file/nrqezpGQ6FrM1uMct3ZvL6/ByE?node-id=11%3A205>

Heroku

https://bye-bonitos-y-esponjositos.herokuapp.com/